**浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司**

**新建年产标价条1200万米、货架配件500万个项目**

**环境保护竣工验收其他需要说明的事项**

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况。

1. 设计简况

浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司新建年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000万支及过滤组件1万套项目环保设施与主体工程同时设计，项目初步设计阶段已纳入环境保护设施相关内容。

1. 施工简况

浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司新建年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000万支及过滤组件1万套项目将环境保护设施纳入了施工合同，与工程有关的环境保护措施建设资金投入到位，并与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用，实际环保投资30万元。该工程建设过程中，组织实施了项目环境影响评价文件审批意见书中提出的环境保护对策措施要求。

1. 验收过程简况

浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司新建年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000万支及过滤组件1万套项目验收工作启动时间为2022年1月，委托浙江水知音检测有限公司在2022年1月10-11日，5月22-23日进行了验收检测。2022年10月18日由我公司组织成立验收工作组现场对工程进行阶段性竣工环境保护设施验收，与会单位有浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司（建设单位、报告编制单位）、浙江水知音检测有限公司（验收监测单位）、徐州虹源环保设备有限公司（废气处理设计和施工单位）、潍坊中腾环境科技有限公司（废水处理设计和施工单位）等单位代表成立了验收工作组。验收组认为该项目已经具备环保设施阶段性竣工验收条件，同意通过环境保护设施阶段性竣工验收。

1. 其他环境保护措施的实施情况
2. 制度措施落实情况

浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司有相应的环保组织机构，公司按照相关规定建立了环保管理制度，明确了环境保护管理职责，并在日常生产中严格按该制度执行。公司已按照环境影响报告表等要求制定了环境监测计划，并按计划开展了监测，各排放口污染因子能够达到相应标准要求。

（2）区域配套落实

①区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及落后产能的淘汰情况。

②防护距离控制及居民搬迁

根据环评报告，本项目无需设置大气环境防护距离。

（3）其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境治理、相关外围工程建设情况等其他措施。

1. 整改工作情况

后续要求：加强现场管理，做好厂容厂貌整理工作，完善台账管理制度，加强污水处理日常运行管理，规范排放口设置相关标识标志，加强应急演练，确保各污染物长期稳定达标排放。

落实情况：企业已加强现场管理，已做好厂容厂貌整理工作，已完善台账管理制度，已加强污水处理日常运行管理，已规范排放口设置相关标识标志，已加强应急演练，确保各污染物长期稳定达标排放。